}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Felipe Huencho / Kevin Cartagena / Willy Castro |
| --- | --- |
| Rut | 21.596.378-0 / 21.589.941-1 / 20.604.244-3 |
| Carrera | ingeniería en informática |
| Sede | Melipilla |

2. Descripción Proyecto APT

El proyecto tiene como propósito el desarrollo de una plataforma intranet integrada a la página web institucional del Colegio San Agustín de Hipona, que permita gestionar de manera centralizada la información académica y financiera de los estudiantes.

| Nombre del proyecto | Intranet Colegio San Agustín de Hipona |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Las áreas que cubre el proyecto el cual realizaremos son: 1. Desarrollo de software: - Diseño e implementación de aplicaciones web - Manejo de frameworks - Uso de lenguajes de programación 2. Bases de datos: - Diseño de modelos relacionales (tablas para los alumnos, cuotas, pago y notas) - implementación de base de datos - Consultas SQL 3. Arquitectura y seguridad de sistemas - implementación de roles y permisos según el usuario - Uso de autentificación y autorización (al ser un intranet) - Manejo de seguridad de la seguridad en la información sensible de los alumnos y apoderados 4. Gestión de proyectos de software - planificación de fases del proyecto - Uso de metodologías para realizar el proyecto - Documentación tanto técnica como la del sistema 5. Visualizaciones - Desarrollo de interfases graficas agradables a los usuarios - implementación de reportes visuales en las notas y la asistencia 6. ingeniería web - creación de una intranet integrada a la página web existente - integración de servicios de pagos online |
| Competencias | Las competencias de nuestro plan de estudio que se ve abordado en el proyecto son: - Desarrollar un software (bases de programación) - Modelar, implementar y administrar bases de datos relacionales (bases de bases de datos) - Gestionar proyectos tecnológicos/informáticos (bases de gestión de proyecto) - Visualizaciones - Integrar tecnologías web y servicios en línea |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto que queremos realizar busca dar solución a la problemática de la gestión manual de información académica y financiera de los alumnos del colegio san Agustín. Actualmente muchas tareas administrativas y académica se realizan de manera manual en los colegios, a diferencia de las universidades que cuentan con portales de alumnos online con notas, pagos etc. La relevancia de este proyecto para el campo laboral de nuestra carrea es ideal, ya que permite aplicar competencias clave de la carrera al mundo laboral, contribuyendo a la formación práctica y personal. La problemática se sitúa en el Colegio San Agustín de Hipona, ubicado en santo Domingo, la institución atiende a sus alumnos, apoderados y administrativos, quienes son los principales usuarios e impactado por la eficiencia y agilización de estos procesos administrativos y académicos. El proyecto beneficiara directamente a: - Alumnos, que podrán consultar sus notas. - Apoderados, quienes podrán acceder a la información financiera y estado de pagos de manera rápida y confiable. También podrán ver la situación académica de sus hijos sin necesidad de desplazarse al colegio. - Profesores y administrativos, por la optimización de notas y generación de cuotas y gestión de pago El proyecto radica en la creación de un sistema integrado que mejora la eficiencia, reduce error, facilita la comunicación y centraliza la información, lo que representa un avance TECNOLOGICO y profesional en el contexto laboral de la informática, simulando un entorno real de trabajo en desarrollo de software y gestión de información educativa. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Se espera desarrollar una intranet para el Colegio San Agustín de Hipona que centralice la gestión académica y financiera de los alumnos, optimizando procesos y facilitando la comunicación entre la institución, estudiantes y apoderados. El proyecto consistirá en una plataforma integrada a la página web del colegio, con módulos para registro de alumnos y apoderados, gestión de cuotas, consulta de notas y generación de reportes visuales. La problemática de la gestión manual se abordará mediante el diseño de una base de datos relacional, un backend seguro con roles y autenticación, y un frontend intuitivo que permita el acceso eficiente a la información para todos los usuarios. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | Debido a las distintas necesidades que surgieron a través de lo solicitado por parte del cliente con respecto a nuestro proyecto realizaremos distintas acciones o planteamientos en base y relacionado a nuestro perfil de egreso con lo siguiente Desarrollo de software: la implementación de una intranet incluyendo backend y frontend permitiendo demostrar el manejo de la programación que fue instruido a través de los semestres, uso de framework y diseño de aplicaciones web funcionales y seguras Base de datos: el diseño y administración de una base de datos relacional para alumnos, notas y pagos fortalece la capacidad de modelar, implementar y optimizar estructuras de datos, así como realizar consultas SQL eficientes Gestión de proyectos informáticos: realizando distintas documentaciones a través de las mismas fases de un proyecto que buscan garantizar que el proyecto se ejecute de manera organizada cumpliendo objetivo y plazos reflejando competencias en gestión de proyectos informáticos visualizaciones: la creación de reportes gráficos y dashboard permite aplicar competencias de presentación de datos facilitando la interpretación de información académica y financiera por parte de los usuarios |
| Relación con los intereses profesionales | Kevin: Mis intereses profesionales se orientan principalmente hacia el desarrollo de software, la gestión de bases de datos y la integración de tecnologías web, áreas en las cuales deseo desenvolverme en el futuro laboral. Busco especializarme en la creación de sistemas informáticos que optimicen procesos, aporten soluciones tecnológicas a problemas reales y garanticen seguridad y eficiencia en el manejo de la información Felipe: Mis intereses profesionales están enfocados en el área del desarrollo backend, ya que busco especializarme en el desarrollo de funciones y sistemas que den soporte a aplicaciones que usen lenguaje js. Me interesa especialmente la integración con bases de datos, la seguridad de la información y el diseño de arquitecturas eficientes que permitan escalar proyectos. A futuro, mi objetivo es convertirme en un desarrollador backend sólido, capaz de aportar soluciones tecnológicas que mejoren procesos y generen valor en distintos entornos laborales. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | - El Proyecto es posible de desarrollar en el plazo establecido de 3 meses de semestre académico, considerando las 2 a 6 horas diarias asignadas a la asignatura, lo cual permite organizar y distribuir las fases de análisis, diseño, implementación y pruebas de manera adecuada. - En cuanto a los materiales requeridos, se cuenta con computadores personales, acceso a internet, entornos de desarrollo integrados (IDE), gestores de bases de datos, frameworks web y herramientas colaborativas en línea para la gestión del proyecto, lo que asegura la disponibilidad de recursos suficientes. - Como factor externo que facilita el desarrollo, destaca la cercanía con el cliente (director del colegio) y la facilidad de interacción en reuniones, lo que permite obtener retroalimentación directa y oportuna. Sin embargo, un factor que podría dificultar el avance es la distancia geográfica con el cliente/director, lo que podría limitar la comunicación presencial. Para solucionarlo, se propone realizar reuniones virtuales periódicas mediante plataformas de videoconferencia, además de mantener comunicación constante a través de correos electrónicos y mensajería instantánea. - De esta forma, el proyecto se considera viable técnica y temporalmente, ya que los recursos disponibles y las estrategias de mitigación permiten asegurar su correcto desarrollo. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una plataforma intranet integrada a la página web del Colegio San Agustín de Hipona para centralizar y optimizar la gestión de la información académica y financiera, facilitando el acceso a la información para los directivos, profesores, apoderados y alumnos. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Diseñar la arquitectura de la aplicación web y el modelo de la base de datos relacional para gestionar la información de alumnos, notas y pagos. Desarrollar el backend del sistema, implementando un sistema de autenticación seguro con roles y permisos para los distintos perfiles de usuario (administrativos, profesores, apoderados). Construir el frontend de la intranet, creando interfaces intuitivas para la consulta de notas por parte de los alumnos y la revisión de información académica y financiera por parte de los apoderados. Implementar los módulos de gestión que permitan a los administrativos y profesores modificar alumnos, generar cuotas, gestionar pagos y subir calificaciones, fechas de evaluaciones en calendarios de manera eficiente. Integrar la plataforma con la página web existente del colegio y desarrollar un sistema de reportes visuales para el seguimiento académico y financiero. Realizar pruebas de funcionalidad y seguridad para garantizar la integridad de los datos sensibles y el correcto funcionamiento del sistema antes de su implementación. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para abordar el desarrollo de la intranet del Colegio San Agustín de Hipona, el equipo utilizará una metodología Ágil, específicamente aplicando el marco de trabajo Scrum. Se ha elegido este enfoque debido a su flexibilidad y capacidad para adaptar el proyecto a nuevos requerimientos que puedan surgir durante el desarrollo. Además, facilita la colaboración continua y la obtención de retroalimentación directa por parte del cliente (el director del colegio), lo cual es un factor clave para el éxito del proyecto. El trabajo se organizará en ciclos iterativos llamados Sprints, con una duración de dos a tres semanas. Cada Sprint tendrá como objetivo entregar un incremento funcional y probado del software. El proceso se desarrollará de la siguiente manera: - Planificación del Sprint (Sprint Planning): Al inicio de cada ciclo, el equipo se reunirá para seleccionar las tareas de mayor prioridad del listado de requerimientos del proyecto (Product Backlog) y definirá el objetivo del Sprint. - Ejecución del Sprint: Durante el ciclo, el equipo trabajará en el desarrollo de las tareas planificadas. Se realizarán reuniones diarias y breves (Daily Stand-ups) para sincronizar el trabajo, identificar avances y resolver posibles impedimentos. - Revisión del Sprint (Sprint Review): Al finalizar cada Sprint, se presentará el incremento funcional al cliente para su validación y para recoger su feedback. Esto permitirá realizar ajustes de manera temprana y asegurar que el producto final cumpla con sus expectativas. - Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective): El equipo llevará a cabo una reunión interna para analizar el proceso de trabajo del Sprint finalizado, identificando puntos de mejora para aplicar en los siguientes ciclos. Funciones, Tareas y Responsabilidades del Equipo Para garantizar una ejecución organizada y eficiente del proyecto, se definen los siguientes roles y responsabilidades para cada integrante del equipo: Willy Castro - Desarrollador: - Intereses alineados: Enfocado en el desarrollo backend, integración con bases de datos y diseño de arquitecturas eficientes. - Responsabilidades como Desarrollador Backend: Diseñar e implementar la arquitectura del lado del servidor. Desarrollar la lógica de negocio, las APIs y los servicios web necesarios. Implementar el sistema de autenticación y autorización basado en roles. Garantizar la seguridad y el rendimiento de la aplicación. - Kevin Cartagena - Gestor de Bases de Datos y Desarrollador Full-Stack: Intereses alineados: Orientado al desarrollo de software, gestión de bases de datos y la integración de tecnologías web. Responsabilidades: Diseñar, modelar e implementar la base de datos relacional del sistema. Gestionar las consultas SQL y asegurar la integridad de los datos. Colaborar tanto en el desarrollo del backend como en el frontend, asegurando la correcta integración entre ambas partes. Liderar la integración de servicios externos, como las pasarelas de pago online. - Felipe Huencho - Desarrollador Frontend: Intereses alineados: frontend y backend, desarrollo de software y documentación. Liderar equipo. Responsabilidades: Diseñar y desarrollar la interfaz de usuario de la intranet, asegurando que sea intuitiva y agradable para los usuarios. Implementar los componentes visuales para la consulta de notas, estados de pago y reportes. Asegurar la correcta comunicación entre la interfaz de usuario y las APIs del backend. Garantizar que la aplicación sea responsiva y accesible desde distintos dispositivos. - Responsabilidades como Scrum Master: Facilitar las ceremonias de Scrum (planificación, reuniones diarias, revisiones y retrospectivas). Eliminar cualquier impedimento o bloqueo que pueda afectar el progreso del equipo. Asegurar que el equipo siga las prácticas y principios de la metodología Ágil. Proteger al equipo de interrupciones externas para mantener el enfoque en los objetivos del Sprint. Todos los integrantes del equipo serán responsables de participar activamente en las ceremonias de Scrum, realizar pruebas de sus desarrollos, elaborar la documentación técnica y de usuario correspondiente a sus áreas y colaborar para alcanzar los objetivos de cada Sprint.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de Arquitectura y Diseño de Base de Datos | Contiene los diagramas de la arquitectura del sistema, la definición del stack tecnológico a utilizar y el modelo entidad-relación detallado de la base de datos | Formaliza las bases técnicas del proyecto. Demuestra que se ha realizado un análisis y diseño previo a la implementación, lo cual es crucial para construir un sistema robusto y escalable |
| Avance | Prototipo Funcional con Módulos Clave | Una primera versión funcional de la intranet desplegada en un entorno de prueba. Incluirá el sistema de inicio de sesión por roles y, al menos, el módulo de consulta de notas para alumnos | Permite validar de forma temprana la viabilidad técnica de la solución. Ofrece un entregable tangible para recibir retroalimentación del cliente y del docente, alineado con los ciclos de la metodología ágil |
| Final | Plataforma Intranet 100% Operativa | La aplicación web completa, con todos los módulos implementados: gestión de alumnos y apoderados, gestión de cuotas y pagos, registro de notas y generación de reportes visuales | Es el entregable principal y la materialización del objetivo general del proyecto. Demuestra la culminación exitosa de todas las fases de desarrollo y el cumplimiento de los requerimientos |
| Final | Manual Técnico y Manual de Usuario | El manual técnico describe la estructura del proyecto, APIs y el proceso de despliegue. El manual de usuario guía a los administrativos, profesores y apoderados en el uso de la plataforma | Asegura la mantenibilidad y futura escalabilidad del sistema. Facilita la adopción de la herramienta por parte de la comunidad educativa, garantizando su correcta utilización y aprovechamiento |
| FInal | Repositorio de Código Fuente | Acceso al repositorio Git con el código fuente completo del proyecto. El historial de commits servirá como bitácora del trabajo realizado por cada integrante | Proporciona una prueba irrefutable y transparente del trabajo de desarrollo de software realizado. Permite evaluar la calidad del código y la colaboración del equipo a lo largo del proyecto |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestión de proyectos tecnológicos/informáticos | Fase 1 : Planificación y Diseño |  |  | 4 Semanas |  |  |
|  | 1.1. Definición de Requerimientos y Planificación del Proyecto | Sostener reuniones con el cliente para definir el listado de funcionalidades (Product Backlog). Establecer el plan de trabajo detallado y la configuración de las herramientas de gestión. | Herramientas de videoconferencia (Zoom/Meet), software de gestión de proyectos (Trello) |  | Todo el Equipo | Facilitador: La cercanía y buena comunicación con el cliente. Dificultad: Coordinar agendas para las reuniones iniciales. |
| Desarrollar un software; Integrar tecnologías web | Fase 2: Desarrollo Iterativo (Sprints) |  |  | 9 Semanas |  |  |
|  | 2.1. Configuración del Entorno de Desarrollo | Instalar y configurar todas las herramientas necesarias: IDEs, gestor de base de datos, sistema de control de versiones (Git) y frameworks. | Computadores personales, acceso a internet, instaladores de software (VS Code, Node.js, Git, etc.). |  | Todo el equipo | Es fundamental que todos los integrantes tengan un entorno de trabajo estandarizado. |
| Modelar bases de datos; Desarrollar un software | 2.2. Implementación del Backend y Base de Datos | Desarrollar la API REST, la lógica de negocio, el sistema de autenticación por roles y la implementación física de la base de datos diseñada. | Framework backend (p. ej., Express.js), gestor de base de datos (p. ej., MySQL), Postman. |  | Willy Castro | Dificultad: El manejo seguro de la información sensible de los alumnos es una alta prioridad |
| Visualizaciones; Desarrollar un software | 2.3. Desarrollo del Frontend (UI/UX) | Maquetar y desarrollar las interfaces de usuario para cada módulo (login, consulta de notas, pagos, etc.), asegurando una experiencia de usuario intuitiva. | Framework frontend (p. ej., React), herramientas de diseño (Figma), librerías de componentes |  | Felipe Huencho | Observación: El diseño debe ser simple y accesible, pensando en usuarios con distintos niveles de habilidad tecnológica |
| Desarrollar un software; Integrar tecnologías web | 2.4. Integración Continua y Pruebas Unitarias | Conectar los componentes del frontend con la API del backend y realizar pruebas unitarias de forma constante para asegurar la calidad y el correcto funcionamiento de cada parte. | Git, herramientas de testing (p. ej., Jest), herramientas colaborativas (GitHub). |  | Todo el equipo | Requiere una comunicación fluida y constante entre los responsables del backend y frontend. |
| Gestión de proyectos; Integrar tecnologías web | Fase 3: Pruebas, Despliegue y Cierre |  |  | 4 Semanas |  |  |
|  | 3.1. Pruebas de Integración y Aceptación del Usuario (UAT) | Realizar pruebas completas del sistema y presentar la plataforma al cliente para su validación final y para recoger los últimos ajustes. | Entorno de pruebas (Staging), pauta de pruebas, feedback directo del cliente. |  | Todo el equipo | Dificultad: La distancia geográfica con el cliente se mitigará con reuniones virtuales para las demostraciones. |
| Gestión de proyectos tecnológicos/informáticos | 3.2. Elaboración de Documentación Final | Redactar el manual técnico (instalación, configuración) y el manual de usuario (guía de uso por roles) de la plataforma. | Procesador de texto, herramientas para capturas de pantalla. |  | Todo el equipo | Esta tarea puede realizarse en paralelo a las pruebas finales y el despliegue |
| Integrar tecnologías web y servicios en línea | 3.3. Despliegue de la Aplicación y Entrega Final | Configurar el servidor de producción y desplegar la versión final de la intranet. Realizar la entrega formal del proyecto al cliente y al docente. | Servidor o servicio de hosting (p. ej., VPS, Heroku), cliente FTP/SSH, dominio web. |  | Todo el equipo | Dificultad: El proceso de despliegue puede presentar desafíos técnicos inesperados |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.