|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En lo personal, hemos cumplido la mayoría de actividades en los tiempos definidos en el sprint planning, los factores que nos han facilitado es el compromiso del equipo, el cual avanzamos duramente a los tiempos estimados, por otro lado, las dificultades son más personales, si no trabajamos un día por X motivo (enfermos, emergencia, contratiempos) nos atrasamos en las tareas y debemos ponernos al día, pero fuera de eso, nos planificamos y volvemos a la marcha.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para enfrentarlo mediante mis planes son; tener claridad de lo que estamos desarrollando, hablar constante con el cliente, tener la comunicación con el equipo, trabajar colaborativamente, eso hace que el proyecto sea mucho más simple de realizar.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Hasta el momento hemos hecho un buen trabajo, hemos desarrollado bastante el front y estoy conforme con lo que llevamos del proyecto , destaco mucho el front porque nos quedo muy bueno, tenemos buen diseño, para mejorarlo podríamos pedirle al cliente su feedback de que le parece lo que hemos diseñado y programado.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Algunas inquietudes que tengo de como realizar el proyecto de la forma que el docente quiere, serian como seguir con la planificación de los tiempos, a pesar de ir bien cumpliendo hasta ahora los plazos, son los de a más a futuro, me cuesta mucho asignar fechas a ciertas tareas que por X motivos nos demoremos más de lo normal, también el como lo desarrollaremos (que eso se soluciona viendo recursos de aprendizaje) y más que preguntarle a mi docente, es que nos siga guiando como lo ha hecho con sus chekpoints, han servido mucho para enderezar el proyecto, o cuando nos estamos equivocando en algo, eso me ayuda más que preguntarle cosas técnicas del desarrollo de mi proyecto

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? A lo largo del proyecto, el cliente mostró incluir más cosas de lo solicitada al inicio, posiblemente tendremos que agregar más tareas para realizar en el proyecto, encuentro que las actividades están bien definidas tanto a acorde a nuestro rol como de estudiantes de informática (ya que a pesar de definir roles, todos estamos trabajando en lo mismo y nos ayudamos)

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Como mi parte de scrum master, puedo decir que evaluo el grupo de manera correcta, trabaja unido y muy bien. Los aspectos a destacar son Kevin (Product owner): - Siempre esta dispuesto a trabajar a pesar de que está en oficina de su practica. - Trabaja muy bien, desarrolla bien las tareas asignadas y siempre esta pendiente. - Siempre esta pendiente a las reuniones con el cliente. - Muy buena onda . Willy Castro (desarrollador): - Trabaja muy bien con el equipo. - Siempre se conecta a las reuniones. - Comprometido con el proyecto. - Demasiado chill. - Desarrolla muy bien las tareas que se le asignan. Felipe Huencho (Scrum M): - Trabaja muy bien con el equipo. - Pendiente a todos los detalles. - Comprometido a full, ordena todo el trabajo. - Desarrolla muy bien sus tareas. - Siempre activo en el proyecto. Aspectos a mejorar: El equipo va bien como está pero podría mejorar en torno al desarrollo no tanto unitario, si no que en conjunto, cada quien hace sus tareas por separado pero las notifica al equipo y luego muestra lo que hizo, en lo personal una mejora que podemos implementar aquí es que los 3 están presentes en el desarrollo para ir dando un auto-feedback de cada uno. Luego de pensarlo no tengo más mejoras a implementar por ahora, debido que vamos bien.