|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En general se han complido con la mayoría de las actividades esto gracias al trabajo en equipo y a la buena comunicación la dificultad a sido con la base de datos esto debido a problemas que tenemos en el Excel.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para enfrentar los problemas tuvimos que modificar el sprint planing, se realizo un diagrama que se centra en un usuario que tendrá roles y agendar otra reunión con el cliente

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? En lo que llevamos de proyecto pienso que quede un poco estancado debido al retraso de la base de datos pero ya completando esta última debería avanzar mucho mas fluido.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Como tal solo me quedaría la implementación de la base de datos me gustaría preguntar si tienen algún consejo para esto.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Pienso que las actividades se distribuyen de buena manera entre los miembros del equipo.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Como mi parte de scrum master, puedo decir que evaluo el grupo de manera correcta, trabaja unido y muy bien. Los aspectos a destacar son Kevin (Product owner): - Siempre esta dispuesto a trabajar a pesar de que está en oficina de su practica. - Trabaja muy bien, desarrolla bien las tareas asignadas y siempre esta pendiente. - Siempre esta pendiente a las reuniones con el cliente. - Muy buena onda . Willy Castro (desarrollador): - Trabaja muy bien con el equipo. - Siempre se conecta a las reuniones. - Comprometido con el proyecto. - Demasiado chill. - Desarrolla muy bien las tareas que se le asignan. Felipe Huencho (Scrum M): - Trabaja muy bien con el equipo. - Pendiente a todos los detalles. - Comprometido a full, ordena todo el trabajo. - Desarrolla muy bien sus tareas. - Siempre activo en el proyecto. Aspectos a mejorar: El equipo va bien como está pero podría mejorar en torno al desarrollo no tanto unitario, si no que en conjunto, cada quien hace sus tareas por separado pero las notifica al equipo y luego muestra lo que hizo, en lo personal una mejora que podemos implementar aquí es que los 3 están presentes en el desarrollo para ir dando un auto-feedback de cada uno. Luego de pensarlo no tengo más mejoras a implementar por ahora, debido que vamos bien.